AUDITORÍA DE
ARQUITECTURA, ESTRUCTURA
Y MANTENIBILIDAD

APP CATÁLOGO · FLUTTER · OFFLINE-FIRST

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Repositorio | abdul8377/app-catalogo-flutter |
| Commit auditado | 9ba8f425850d226849d87b84cecb7038434cb79a |
| Fecha de corte | 2 de agosto de 2026 (UTC-05:00) |
| Tipo de revisión | Auditoría estática de arquitectura, flujo, estructura y mantenibilidad |
| Alcance | Código Flutter/Dart, SQLite, organización de carpetas, dependencias, pruebas y gobierno del repositorio |
| Estado del documento | Diagnóstico para planificar una refactorización progresiva; no modifica el código |

Conclusión de portada La aplicación ya contiene una cantidad importante de funcionalidad real y reglas de negocio útiles. El problema principal no es la ausencia de funciones, sino que esas funciones crecieron dentro de clases y archivos demasiado amplios, con límites de capa poco claros. El sistema es funcional, pero hoy presenta deuda arquitectónica alta y un riesgo creciente de regresiones al modificarlo.

Documento preparado para la reorganización posterior del proyecto

# Contenido

1. Resumen ejecutivo

2. Alcance, metodología y límites de la auditoría

3. Evaluación del flujo completo del producto

4. Diagnóstico de la arquitectura actual

5. Auditoría de carpetas, modelos, DTOs, páginas y widgets

6. Hallazgos estructurales priorizados

7. Evaluación por módulo

8. Persistencia, SQLite y sincronización

9. Pruebas, documentación y gobierno del repositorio

10. Arquitectura objetivo recomendada

11. Estructura de carpetas propuesta

12. Plan de corrección por fases

13. Reglas de arquitectura y criterios de aceptación

14. Conclusión

Anexo A. Inventario de evidencias

Anexo B. Mapa de migración de archivos

Cómo leer este informe Los puntajes son cualitativos y sirven para priorizar trabajo; no son métricas de cobertura ni resultados de una herramienta automática. Cada hallazgo incluye evidencia por ruta de archivo, impacto y una acción recomendada. La auditoría distingue entre hechos observados en el repositorio y riesgos inferidos a partir de esas estructuras.

# 1. Resumen ejecutivo

El proyecto puede describirse como una aplicación Flutter con organización general por funcionalidades, BLoC en varios flujos, persistencia local SQLite y una intención clara de operar sin conexión. Esa base es válida. Sin embargo, la estructura actual no mantiene de forma consistente los límites entre presentación, aplicación, dominio y datos. En varios puntos la interfaz define modelos utilizados por el BLoC, los repositorios abarcan demasiadas responsabilidades, los datasources contienen reglas de negocio y consultas de muchos subdominios, y las páginas agrupan decenas de componentes privados en un solo archivo.

Por ello, el código no es “espagueti” porque carezca por completo de carpetas, sino porque las dependencias y responsabilidades atraviesan esas carpetas sin una regla estable. La estructura exterior parece Feature First, pero el comportamiento interno se acerca a un monolito modular débil: cada módulo tiene carpetas domain/data/presentation, aunque los tipos y las reglas cruzan esas fronteras.

Dictamen principal El proyecto debe refactorizarse, pero no conviene reescribirlo. La estrategia correcta es conservar el comportamiento ya probado y reemplazar progresivamente los límites internos: primero dependencias y modelos, después datasources y repositorios, luego páginas gigantes y navegación. Una reescritura completa pondría en riesgo reglas de negocio que ya fueron afinadas durante el desarrollo.

| Dimensión | Puntaje | Lectura |
| --- | --- | --- |
| Cobertura funcional visible | 7/10 | Existe catálogo, registro de producto, pedidos, cotizaciones, preparación, carga, hojas, clientes, dashboard y estructura administrativa. |
| Consistencia arquitectónica | 3/10 | Las carpetas sugieren capas, pero los imports y tipos no respetan siempre la dirección de dependencias. |
| Separación de responsabilidades | 3/10 | Existen varios archivos “Dios” que mezclan persistencia, validación, mapeo, agregación y UI. |
| Robustez del modelo de datos | 4/10 | Hay restricciones y migraciones útiles, pero también doble representación JSON/tablas y reglas SQL duplicadas. |
| Disciplina de pruebas | 6/10 | Hay un número relevante de pruebas dirigidas; varias son frágiles ante cambios de texto, widget o interfaz de repositorio. |
| Documentación técnica | 1/10 | README de plantilla, sin mapa de módulos, decisiones de arquitectura, migraciones ni flujo de contribución. |
| Automatización y CI | 1/10 | No se observaron estados ni ejecuciones de workflow en el commit auditado. |
| Higiene del repositorio | 4/10 | El último commit eliminó numerosos respaldos y scripts, pero .gitignore aún no previene su reaparición y el mensaje del commit no describe el cambio. |
| Mantenibilidad global | 3/10 | Cada función nueva aumenta el costo de tocar archivos centrales y eleva el riesgo de efectos laterales. |

## Prioridades inmediatas

1. Romper la dependencia de ProductoFormBloc y ProductoFormState hacia archivos de widgets; mover los drafts y convertidores a una capa de aplicación.

2. Dividir PedidosLocalDatasource, CatalogoLocalDatasource, DashboardLocalDatasource y AppDatabase en unidades enfocadas y testeables.

3. Separar Pedidos en subfunciones: captura/edición, gestión, cotización, consolidado, preparación y carga.

4. Establecer modelos de datos y mappers explícitos; evitar Map<String, dynamic> dentro del dominio.

5. Centralizar navegación, tema, usuario actual, errores, logging y estados operativos/comerciales.

6. Agregar CI obligatorio con format, analyze y test, además de reglas que impidan imports de presentación desde BLoC/domain/data.

# 2. Alcance, metodología y límites de la auditoría

## Alcance revisado

Arranque y composición: main.dart, AppCatalogo, providers, shell y navegación.

Flujos funcionales: Home, catálogo, registro/edición de producto, nuevo pedido, gestión de pedidos, cotizaciones, consolidado, preparación, carga, clientes, hojas, dashboard y estructura de catálogo.

Capas: domain, data, presentation, repositorios, datasources, BLoCs, estados, entidades y servicios.

Persistencia: AppDatabase, migraciones, SQL, JSON embebido, historial, cotizaciones, preparación, carga y cola de sincronización.

Calidad del repositorio: README, analysis_options, dependencias, pruebas, CI visible, historial reciente y archivos de respaldo eliminados.

## Método

La revisión fue estática y se realizó sobre el commit indicado. Se inspeccionaron archivos representativos de cada módulo, dependencias entre capas, contratos de repositorio, consultas SQL, estados de BLoC y componentes de presentación. También se revisó el cambio entre el commit anterior y el actual para evaluar la higiene del repositorio.

## Límites y precauciones

Carpetas vacías: Git no conserva carpetas vacías. Por tanto, no es posible confirmar desde GitHub qué directorios vacíos existen solo en el disco local. Sí puede afirmarse que el código versionado no tiene una capa consistente de data/models o DTOs y que varios tipos están ubicados en widgets o entities.

Ejecución: No se ejecutó una prueba end-to-end completa en un dispositivo ni se inspeccionó la base local del usuario. Los fallos funcionales señalados provienen del flujo visible en el código o de acciones explícitamente incompletas.

CI: No se observaron workflows ni estados de comprobación asociados al commit auditado. Esto no demuestra que nunca se ejecute una validación local; demuestra que no hay una evidencia automática visible en GitHub para ese commit.

Métricas: Los puntajes son valoraciones de riesgo. Para convertirlos en métricas cuantitativas se recomienda añadir análisis de complejidad, cobertura, dependencias y tamaño de archivos en la fase 0.

Criterio sobre “llenar carpetas models” Una carpeta no debe llenarse por obligación. Si no existen modelos de persistencia o transporte distintos a las entidades, la carpeta debe eliminarse. En este proyecto sí conviene crear models/mappers/DTOs porque actualmente las filas SQLite, mapas JSON, drafts del formulario y entidades de negocio están mezclados; la solución no es crear archivos vacíos, sino definir qué tipo pertenece a cada frontera.

# 3. Evaluación del flujo completo del producto

El flujo general es coherente con el objetivo comercial: configurar catálogo, registrar productos, abrir una hoja, crear pedidos, cotizar, consolidar, preparar, cargar y consultar resultados. Las inconsistencias principales aparecen en la forma en que cada paso se conecta internamente y en algunas acciones todavía incompletas.

| Flujo | Estado | Fortaleza | Inconsistencia principal | Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio y shell | Operativo | Muestra hoja activa, resumen y accesos. | Navegación por índices numéricos; contadores de revisión fuerzan reconstrucciones; usuario/rol hardcodeados. | ALTO |
| Catálogo | Operativo | Lista, búsqueda, filtros, detalle, alta, edición y estado. | BLoC global en app; rutas manuales; colores y componentes duplicados. | MEDIO |
| Registro de producto | Operativo pero crítico | Flujo multietapa con variantes, presentaciones, precios, imágenes y revisión. | Es el mayor punto de acoplamiento: estados importan modelos definidos en widgets, pasos internos no coinciden con numeración visual y el BLoC concentra demasiadas reglas. | CRÍTICO |
| Nuevo pedido | Operativo | Catálogo filtrable, variantes, presentaciones, carrito, cliente y edición de pedido. | Comparte tipos de filtro desde la presentación de catálogo; el BLoC reconstruye precios/variantes y concentra lógica de carrito y persistencia. | ALTO |
| Gestión de pedidos | Operativo | Listado, detalle, estados, cancelación, reactivación, cotizaciones y edición. | Un repositorio y datasource abarcan casi todo el subdominio. La página usa revisiones para recrear preparación en vez de un flujo de estado explícito. | ALTO |
| Consolidado | Operativo | Agrupa productos y avances. | Consultas y reglas similares aparecen también en hojas y dashboard. | ALTO |
| Preparación y carga | Operativo | Preparación por pedido y confirmación de carga. | Estado comercial y operativo se normalizan con cadenas y SQL repetido. | ALTO |
| Clientes | Parcial | CRUD, detalle e historial de pedidos. | La acción “Nuevo pedido” todavía muestra un aviso y no inicia el flujo; el formulario usa llamadas directas al repositorio mientras la lista usa BLoC. | ALTO |
| Hojas de pedido | Operativo | Apertura, cierre, resumen, productos, clientes e historial. | Datasource vuelve a calcular agregados de pedidos, cotizaciones y preparación, duplicando lógica de Pedidos y Dashboard. | ALTO |
| Dashboard | Operativo y valioso | Resumen por periodo, actividad, faltantes, cotizaciones, clientes y sincronización. | Página y datasource demasiado grandes; es una proyección transversal sin una capa de consultas dedicada. | ALTO |
| Estructura del catálogo | Operativo | Empresas, marcas, categorías, relaciones y atributos. | Conviven implementación integrada y vista legada en la misma página; UI usa BLoC y llamadas directas al repositorio. | CRÍTICO |
| Sincronización | Incompleto | Hay flags, cola y visualización de pendientes. | Remote datasource de catálogo es un stub sin implementación; no existe una estrategia de sync completa visible. | CRÍTICO |

## Observaciones funcionales relevantes

Clientes → Nuevo pedido: la acción no está conectada; solo muestra un mensaje informativo. Esto rompe una expectativa natural del usuario y deja una navegación anunciada pero no implementada. Evidencia: ClientesPage.

Home → Registrar producto: el acceso dirige al Catálogo, no directamente al formulario. Puede ser una decisión válida, pero debe ser intencional y consistente con el resto de accesos rápidos.

Navegación y refresco: MainShellPage utiliza índices, contadores de revisión y ValueKey para reconstruir páginas. Este mecanismo funciona, pero hace que la actualización de datos dependa de efectos de montaje y no de contratos claros entre módulos.

Producto multietapa: la numeración interna [0, 1, 3, 4, 5, 6] salta el paso 2 mientras la interfaz presenta seis etapas consecutivas. El código contiene compatibilidad histórica y nombres “corregido”, lo que aumenta el riesgo de desalineación futura.

Estados: se usan textos como Pendiente, En proceso, Listo para entregar, cargado, listo_cargar y variantes normalizadas con LOWER/LIKE. Sin value objects o enums persistentes, las reglas pueden divergir entre módulos.

Errores: varios flujos capturan cualquier excepción y la reemplazan con un mensaje genérico; Home incluso continúa con ceros. Esto evita bloquear la UI, pero oculta la causa y puede presentar información incorrecta como válida.

# 4. Diagnóstico de la arquitectura actual

## Arquitectura nominal y arquitectura real

La estructura nominal es Feature First con carpetas domain, data y presentation. Esa elección es adecuada para la aplicación. La arquitectura real, sin embargo, no sigue de forma estricta Clean Architecture: hay tipos de presentación utilizados como modelos de aplicación, domain entities con detalles de serialización, datasources con reglas de negocio y módulos de consulta que leen directamente tablas pertenecientes a otros módulos.

## Mapa simplificado actual

MaterialApp / MainShellPage ¦ +-- Pages y Widgets (muchos componentes privados por archivo) ¦ ¦ ¦ +-- BLoCs / States ¦ ¦ ¦ +-- Repository interfaces (domain) ¦ ¦ ¦ +-- RepositoryImpl ¦ ¦ ¦ +-- LocalDatasource -> AppDatabase -> SQLite ¦ +-- Dependencias inversas observadas: ProductoFormBloc/State -> presentation/widgets/*Draft Home -> PedidosRepository y entidades de Pedidos Pedidos -> Catalogo presentation filter state Dashboard/Hojas/Clientes -> consultas sobre tablas de Pedidos

## Lo que sí está bien encaminado

El proyecto está agrupado por funcionalidades principales y no por tipos globales solamente.

La mayoría de las listas y flujos complejos ya usan BLoC y repositorios abstractos.

SQLite está encapsulado detrás de datasources; la UI no ejecuta SQL directamente.

Existen entidades inmutables con Equatable en varios módulos.

Las operaciones críticas de escritura utilizan transacciones y conservan historial.

La aplicación ya distingue datos locales, repositorios y presentación, aunque los límites deban reforzarse.

El generador de PDF fue extraído a un servicio propio, una dirección más saludable que mantenerlo dentro del diálogo.

## Dónde se rompe la dirección de dependencias

| Dependencia observada | Por qué es problemática | Dirección recomendada |
| --- | --- | --- |
| ProductoFormBloc → widgets/paso4, paso5, paso6, paso7 | El BLoC depende de clases declaradas en archivos visuales; cambiar un widget puede romper lógica de aplicación. | presentation → application; los drafts deben vivir en application/models o domain/value_objects. |
| ProductoFormState → widgets/*Draft | El estado del flujo no puede existir sin importar la implementación visual. | State importa modelos de aplicación, nunca widgets. |
| PedidosState/Event → Catalogo presentation state | Dos features quedan acopladas a una clase de filtros visual del Catálogo. | Crear ProductSearchCriteria compartido en domain/application o un paquete core específico. |
| Home → PedidosRepository | Home no tiene un contrato propio y queda atado a un repositorio muy amplio. | HomeDashboardRepository o use cases de lectura específicos. |
| Dashboard/Hojas/Clientes → tablas de Pedidos | Cada módulo interpreta por separado precios, estados y preparación. | Query services/read models centralizados, con definiciones únicas. |
| UI de Estructura → BLoC y Repository directo | Hay dos vías de acceso y dos lugares para manejar errores/carga. | Toda acción pasa por BLoC/use case o se declara explícitamente como query aislada. |

Diagnóstico arquitectónico No falta una arquitectura; falta hacerla exigible. El refactor debe convertir las carpetas actuales en fronteras reales mediante reglas de importación, modelos separados y contratos más pequeños.

# 5. Auditoría de carpetas, modelos, DTOs, páginas y widgets

## 5.1 Carpetas vacías y semántica de directorios

Git no versiona carpetas vacías. Por eso, una auditoría del repositorio remoto no puede confirmar directorios que existan únicamente en el equipo local. La recomendación es eliminar las carpetas vacías del proyecto local salvo que contengan un README o .gitkeep con una responsabilidad planificada. Una arquitectura sana no se mide por cuántas carpetas tiene, sino por si cada archivo está en el lugar correspondiente y si las dependencias respetan ese límite.

## 5.2 Qué debe significar cada tipo de archivo

| Tipo | Ubicación | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Entity / Value Object | domain | Representa negocio y reglas invariantes. No conoce Flutter, SQLite, JSON, widgets ni controladores. |
| Repository interface | domain | Contrato pequeño expresado en términos del dominio; no contiene defaults que oculten métodos faltantes. |
| Use case / Command / Query | application | Orquesta una intención: crear pedido, editar pedido, generar cotización, registrar preparación. |
| Application DTO / Draft | application | Entrada/salida de un caso de uso o borrador de formulario; independiente de widgets. |
| Data model | data/models | Representa fila SQLite o respuesta API; contiene fromMap/toMap y campos de persistencia. |
| Mapper | data/mappers | Convierte DataModel a Domain Entity y evita que el dominio conozca Map<String, dynamic>. |
| Datasource | data/datasources | Ejecuta I/O. No decide reglas comerciales extensas ni compone toda la aplicación. |
| Repository implementation | data/repositories | Coordina datasources y mappers; implementa el contrato de dominio. |
| Bloc/Cubit/State | presentation o application/presentation | Gestiona eventos de UI y llama casos de uso. No importa widgets. |
| Page | presentation/pages | Unidad navegable y composición de alto nivel. Debe ser pequeña. |
| View/Section | presentation/views o sections | Bloque de pantalla grande con propósito claro. |
| Widget | presentation/widgets | Componente reutilizable y principalmente visual; no debería declarar el modelo central del negocio. |
| Dialog/Sheet/Form | presentation/dialogs¦sheets¦forms | Interacción específica separada de la página principal. |

## 5.3 Problemas observados en la ubicación actual

Drafts dentro de widgets: Step4SalesDraft, PricingStep5Draft y Step6ImagesDraft están declarados en archivos visuales y son importados por el BLoC y el State del formulario. Esta es la violación más clara de límites.

Entities con serialización: PresentacionProducto y PrecioProducto incluyen toMap; NuevoProducto y ProductoDetalle exponen Map<String, dynamic> para configuraciones completas. Eso convierte el dominio en un transporte de persistencia.

Widgets que son pantallas: archivos paso4_*, paso5_*, paso6_* y paso7_* incluyen modelos, conversores, validación, estado local y grandes paneles; el nombre “widget” oculta una responsabilidad mucho mayor.

Pages que contienen todo: DashboardPage y EstructuraCatalogoPage incluyen diálogos, tarjetas, calendarios, tablas, filtros y estados vacíos dentro del mismo archivo.

Views inconsistentes: Pedidos usa pages + views + widgets + dialogs; otros módulos colocan piezas equivalentes directamente dentro de pages. No hay una regla común.

Nombres históricos: sufijos como “corregido” o “integrada” describen la historia del parche, no la responsabilidad estable del archivo.

Sin application layer: la orquestación vive en BLoCs o datasources. Falta un lugar neutral para casos de uso y modelos de entrada/salida.

## 5.4 ¿Debe existir una carpeta models en cada módulo?

No necesariamente. Debe existir cuando el módulo necesita representar datos externos o persistidos de forma distinta al dominio. En este proyecto sí se justifica en Catálogo, Pedidos, Clientes, Hojas, Dashboard y Estructura porque todos mapean filas SQL, agregados o JSON. Lo importante es que models no sea un cajón genérico: se recomienda dividir por intención, por ejemplo data/models/product_row_model.dart, data/models/order_detail_read_model.dart y data/mappers/product_mapper.dart.

## 5.5 ¿Cuándo usar DTOs?

Para entradas de casos de uso: CreateOrderCommand, UpdateOrderCommand, SaveQuotationCommand.

Para formularios complejos: ProductDraft, SalesConfigurationDraft, PricingDraft, ImagesDraft.

Para API futura: ProductSyncDto, OrderSyncDto, SyncEnvelopeDto.

Para read models de pantalla: DashboardSnapshotDto u OrderManagementReadModel, cuando la consulta no corresponde a una entidad agregada del dominio.

No crear DTOs duplicados sin frontera; cada DTO debe existir porque cruza una capa o proceso concreto.

# 6. Hallazgos estructurales priorizados

| ID | Severidad | Hallazgo | Evidencia resumida | Impacto | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ARQ-01 | CRÍTICO | Modelos de aplicación definidos en widgets | ProductoFormBloc y ProductoFormState importan archivos de widgets para obtener drafts y conversores. | Cambios visuales pueden romper el flujo y no se puede probar la lógica sin cargar presentación. | Mover drafts/serializadores a catalogo/application/product_form. |
| ARQ-02 | CRÍTICO | AppDatabase es un “God object” | Un solo archivo crea y migra tablas de todos los módulos y contiene seeds y compatibilidad histórica. | Cada cambio de esquema toca un punto global; alta probabilidad de migraciones frágiles. | Schema modular + migraciones por versión y módulo. |
| ARQ-03 | CRÍTICO | PedidosLocalDatasource concentra todo Pedidos | Resumen, hojas, pedidos, cotizaciones, preparación, carga, clientes, historial y sync en una clase. | Difícil de testear, revisar y modificar sin efectos laterales. | Separar por subdominio y dejar un repository facade temporal. |
| ARQ-04 | ALTO | CatalogoLocalDatasource mezcla SQL, archivos, imágenes, validación y mapeo | La misma clase consulta, valida clasificación/SKU, copia imágenes, serializa JSON y persiste. | Acoplamiento de I/O y reglas; pruebas lentas y complejas. | ProductLocalDataSource + ProductImageStorage + Validators + Mappers. |
| ARQ-05 | ALTO | Sin capa de modelos/mappers consistente | Los datasources convierten Map directamente a entities y varias entities hacen toMap. | Dominio contaminado por SQLite/JSON y cambios de esquema propagados. | Data models explícitos y mappers bidireccionales. |
| ARQ-06 | ALTO | Map<String, dynamic> en entidades centrales | Configuraciones de venta, precios e imágenes se transportan como mapas dinámicos. | Errores en runtime, claves no refactorizables y baja autocompletación. | Tipos inmutables y versionados; JSON solo en data models. |
| ARQ-07 | CRÍTICO | PedidosRepository viola segregación de interfaces | Un contrato cubre hoja activa, resumen, pedidos, cotizaciones, preparación, carga, clientes y sync. | Fakes enormes; cualquier método nuevo rompe muchas pruebas. Defaults pueden ocultar faltantes. | OrderRepository, QuotationRepository, PreparationRepository, LoadingRepository y OrderReadRepository. |
| ARQ-08 | ALTO | Consultas y reglas duplicadas entre módulos | Dashboard, Hojas, Clientes y Pedidos vuelven a interpretar cotización vigente, preparación y estados. | Resultados diferentes para la misma realidad y correcciones repetidas. | Read model/query services compartidos y vistas SQL cuando convenga. |
| ARQ-09 | ALTO | Gestión de estado inconsistente | Listas usan BLoC; ClienteFormPage llama repositorio directamente; Estructura combina BLoC y repositorio. | Manejo de carga/error y pruebas varían por pantalla. | Regla única: comandos por BLoC/use case; queries explícitas y testeables. |
| ARQ-10 | ALTO | Navegación por índices y callbacks | MainShellPage usa números, contadores de revisión y callbacks inter-módulo. | Cambiar el orden del rail puede romper enlaces; estado se reinicia por efectos secundarios. | Destinos tipados y router central; eliminar índices mágicos. |
| ARQ-11 | ALTO | Usuario y rol hardcodeados | “Alfonzo Esteban”, Administrador/Vendedor y vendedor por defecto aparecen en UI y datos. | Datos incorrectos, imposibilidad de múltiples vendedores y auditoría no confiable. | Session/UserContext inyectado y actor obligatorio en use cases. |
| ARQ-12 | MEDIO | Tema no centralizado | MaterialApp usa seed azul mientras las pantallas repiten amarillo, negro, grises y GoogleFonts. | Inconsistencia visual y costo alto de cambios de diseño. | AppTheme, AppColors, AppTypography y componentes comunes. |
| ARQ-13 | ALTO | Estados persistidos como cadenas libres | SQL usa LOWER, LIKE y comparaciones de textos para estado comercial y operativo. | Variantes ortográficas producen lógica divergente. | Enums/value objects con codecs de persistencia y transición central. |
| ARQ-14 | CRÍTICO | Doble fuente de verdad: JSON y tablas normalizadas | Productos guardan variantes/precios/configuraciones como JSON y también existen tablas normalizadas. | Desincronización interna y migraciones complejas. | Definir fuente canónica; JSON solo snapshot/versionado o eliminarlo gradualmente. |
| ARQ-15 | ALTO | Páginas y widgets gigantes | DashboardPage, EstructuraCatalogoPage, formularios y diálogos contienen muchas clases privadas. | Revisiones difíciles, conflictos de merge y pruebas frágiles. | Separar page, sections, dialogs, forms y components por responsabilidad. |
| ARQ-16 | CRÍTICO | Implementaciones paralelas/legadas | EstructuraCatalogoPage elige una vista integrada para admin pero conserva una vista completa alternativa. | Dos comportamientos que pueden divergir y código muerto difícil de identificar. | Elegir una implementación, migrar pruebas y eliminar la otra. |
| ARQ-17 | MEDIO | Flujos anunciados pero incompletos | Nuevo pedido desde cliente muestra un aviso sin navegar; remote datasource de catálogo es un stub. | La UI promete acciones que no completan el proceso. | Cerrar flujos o ocultar acciones hasta implementarlas. |
| ARQ-18 | ALTO | Manejo genérico y silencioso de errores | catch (_) se usa con mensajes genéricos o valores cero. | Errores de datos parecen estados válidos y no hay diagnóstico. | Failure types, logging local, Result y mensajes por causa. |
| ARQ-19 | ALTO | Sin documentación arquitectónica | README sigue siendo la plantilla de Flutter. | La estructura depende del conocimiento de una persona y se repite el desorden. | README real + ADRs + mapa de módulos + guía de migraciones. |
| ARQ-20 | ALTO | Sin CI visible | El commit no tiene statuses ni workflow runs. | Formato, analyze y tests dependen del proceso manual. | GitHub Actions obligatorio en PR y main. |
| ARQ-21 | MEDIO | Higiene de repositorio reactiva | El último commit eliminó muchos .backup_* y scripts de parche que habían sido versionados. | El historial y clones crecen; archivos obsoletos confunden auditorías. | Actualizar .gitignore y guardar scripts temporales fuera del repo. |
| ARQ-22 | MEDIO | Mensajes de commit sin intención | El commit auditado se llama “asdf”. | No se puede rastrear por qué se hizo un cambio ni revertir con confianza. | Convención de commits y PRs con alcance, razón y pruebas. |
| ARQ-23 | MEDIO | Pruebas acopladas a detalles visuales | Fallos recientes provinieron de texto singular/plural y tipo ElevatedButton/ FilledButton. | Refactors visuales rompen tests sin romper comportamiento. | Keys semánticas, helpers de test y más pruebas de lógica/use case. |
| ARQ-24 | ALTO | No hay abstracción completa de sesión/autorización | El shell recibe un booleano y múltiples módulos usan nombres fijos. | Permisos y auditoría no son escalables. | AuthSession, CurrentUser y Policy/Permission services. |
| ARQ-25 | MEDIO | Dependencias declaradas sin adopción coherente | go_router está en pubspec, pero la navegación auditada usa IndexedStack y MaterialPageRoute. | Complejidad sin beneficio y dos paradigmas posibles. | Adoptar router de forma planificada o retirar la dependencia. |

## Lectura de severidades

| Nivel | Significado | Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| CRÍTICO | El límite arquitectónico está roto o existe una fuente de verdad ambigua. | Planificar antes de seguir ampliando esa zona; corregir mediante migración progresiva. |
| ALTO | Provoca regresiones frecuentes, archivos de alto riesgo o duplicación de reglas. | Incluir en las primeras tres fases. |
| MEDIO | Reduce velocidad, claridad o confiabilidad del proceso de desarrollo. | Corregir junto con módulos tocados. |
| BAJO | Higiene o mejora incremental sin impacto inmediato. | Automatizar o resolver cuando no añada riesgo. |

# 7. Evaluación por módulo

| Módulo | Estado actual | Fortaleza | Problema | Dirección recomendada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| app / bootstrap | AppCatalogo crea manualmente repositorios dentro de build y solo algunos BLoCs son globales. | La composición está centralizada. | Recreación potencial, DI manual, tema azul vs amarillo, sin ambiente/configuración. | Crear AppBootstrap/AppDependencies, tema y router. |
| app / navigation | MainShellPage, rail, usuario y navegación viven en un archivo. | Shell estable e IndexedStack conserva pantallas montadas. | Índices mágicos, revision counters, callbacks cruzados, usuario hardcodeado. | Destinos tipados, router y shell separado del rail. |
| home | BLoC consulta PedidosRepository y muestra resumen/hoja. | Experiencia operativa clara. | No tiene repositorio propio; errores se silencian; componentes en una página grande. | HomeQueryService y separar sections. |
| catalogo | BLoC de lista, datasource local, formulario complejo. | CRUD y catálogo robustos. | Datasource multipropósito; tipos dinámicos; formulario acoplado a widgets. | Separar list/read, product command, image storage, drafts y mappers. |
| pedidos / captura | PedidosBloc controla catálogo, carrito, cliente, edición y guardado. | Flujo funcional y reglas de presentación/precio útiles. | Demasiados motivos de cambio y dependencia con Catálogo. | OrderDraftBloc + ProductPickerBloc; use cases de carrito/edición. |
| pedidos / gestión | Listado, cotización, estado, consolidado, preparación y carga comparten repositorio. | Cobertura funcional amplia. | Bounded context demasiado grande; fakes y contratos crecen continuamente. | Subfeatures y repositorios segregados. |
| clientes | Lista con BLoC; formulario StatefulWidget con repo directo. | Datasource más manejable y CRUD claro. | Patrones inconsistentes y nuevo pedido incompleto. | ClienteFormCubit y comando StartOrderForClient. |
| hojas_pedido | Datasource arma un agregado completo con pedidos, productos, clientes e historial. | Vista rica para operación. | Duplica consultas/interpretaciones y mezcla lectura con comandos. | SheetCommandRepository + SheetReadRepository. |
| dashboard | Read model transversal con muchas consultas y UI extensa. | Aporta valor operativo y filtros por periodo. | Datasource y page son hotspots; modelos de vista tratados como dominio. | DashboardQueryRepository, query objects y sections independientes. |
| estructura_catalogo | Administración de jerarquías, relaciones, atributos y sync queue. | Reglas administrativas valiosas. | Datasource con reglas extensas; página conserva implementación paralela. | Separar empresa/marca/categoría/atributos y eliminar legado. |
| core/database | Schema y migraciones de todos los módulos. | Una sola conexión y transacciones coherentes. | God object y versiones acumulativas sin módulos. | DatabaseMigrator + schema modules + migration tests. |
| sync | Cola local y flags, remote datasource de catálogo vacío. | Se anticipó el modo offline. | No hay motor de sincronización completo, conflictos ni políticas visibles. | SyncEngine, outbox, retries, conflict policy y adapters remotos. |

## Hotspots que deben tratarse como zonas de alto riesgo

| Archivo/clase | Zona | Motivo de riesgo |
| --- | --- | --- |
| AppDatabase | core/database | Esquema, migraciones, seeds y compatibilidad de toda la app. |
| PedidosLocalDatasource | pedidos/data/datasources | Todos los comandos y consultas de pedidos, cotizaciones, preparación, carga y clientes. |
| CatalogoLocalDatasource | catalogo/data/datasources | SQL, imágenes, validaciones, mapeo y persistencia de producto. |
| DashboardLocalDatasource | dashboard/data/datasources | Numerosos agregados SQL transversales. |
| EstructuraCatalogoLocalDatasource | estructura_catalogo/data/datasources | CRUD administrativo, validaciones, actualizaciones cruzadas y sync queue. |
| ProductoFormBloc / State | catalogo/presentation/bloc | Orquestación de todo el registro y dependencia de drafts visuales. |
| ProductoFormPage | catalogo/presentation/pages | Composición, pasos, formularios, diálogos y navegación. |
| DashboardPage | dashboard/presentation/pages | Casi toda la pantalla y sus componentes en un archivo. |
| EstructuraCatalogoPage | estructura_catalogo/presentation/pages | Wrapper, vista alternativa, diálogos y componentes administrativos. |
| MainShellPage | app/navigation | Navegación, estado de montaje, rail y usuario. |

# 8. Persistencia, SQLite y sincronización

## 8.1 AppDatabase y migraciones

La base tiene decisiones positivas: foreign keys, índices, restricciones, transacciones, historial y migraciones incrementales. El problema es que todo se concentra en AppDatabase. La versión 22 contiene conocimiento de catálogo, estructura, atributos, pedidos, cotizaciones, clientes, hojas, preparación, carga y sincronización. Esto convierte cualquier cambio de esquema en un cambio global.

Crear lib/core/database/migrations/vXX_*.dart y un MigrationRunner.

Agrupar definiciones de tablas por módulo: catalog_schema.dart, order_schema.dart, customer_schema.dart, sync_schema.dart.

Añadir tests de migración desde varias versiones reales, no solo creación desde cero.

Mantener backups de DB fuera del repositorio y nunca manipular app_catalogo.db en scripts de código.

## 8.2 JSON embebido frente a tablas normalizadas

El producto almacena estructuras completas en columnas JSON y, al mismo tiempo, existen tablas para variantes, atributos y otras relaciones. Esta estrategia pudo facilitar la evolución inicial, pero actualmente crea una ambigüedad: no queda claro si el JSON o las tablas representan la verdad canónica. Además, las configuraciones dinámicas se propagan hasta las entidades de dominio.

Decisión requerida (ADR) Definir una fuente canónica por agregado. Recomendación: tablas normalizadas para datos consultables y relaciones; JSON únicamente para snapshots versionados o payload de sincronización. Durante la migración, leer ambos con un adapter de compatibilidad, escribir solo el formato canónico y retirar gradualmente el legado.

## 8.3 SQL duplicado y read models

Pedidos, Dashboard, Hojas y Clientes contienen consultas que calculan cotización vigente, productos sin precio, preparación, carga y estados. Aunque cada pantalla necesita una proyección distinta, la definición de conceptos compartidos debe existir una sola vez. La duplicación actual puede hacer que una corrección aplicada en Pedidos no llegue a Dashboard o Hojas.

Crear consultas reutilizables o vistas SQL para latest_generated_quote, active_order_items y preparation_progress.

Separar command datasources de read model datasources.

Nombrar las proyecciones como ReadModel, no como entidades de negocio si solo existen para una pantalla.

Añadir tests de consistencia: el mismo pedido debe mostrar igual total, precio pendiente y progreso en todos los módulos.

## 8.4 Sincronización offline

La existencia de sync_queue, flags sincronizado y errores demuestra una intención offline-first. Sin embargo, CatalogoRemoteDatasource solo contiene un comentario y no se observó un motor completo de sincronización. El sistema hoy guarda el estado local, pero la arquitectura remota y la resolución de conflictos todavía no están cerradas.

| Necesidad | Diseño recomendado |
| --- | --- |
| Outbox local | Toda escritura local registra una operación idempotente con entidad, versión y payload. |
| Motor | SyncEngine procesa lotes, reintentos con backoff, errores permanentes y conectividad. |
| Identidad | UUID estable por dispositivo/servidor y versionado de registros. |
| Conflictos | Política explícita por entidad: server-wins, client-wins, merge o revisión manual. |
| Observabilidad | Último intento, error, número de reintentos y acción de recuperación. |
| Pruebas | Duplicados, interrupción a mitad de lote, cambios concurrentes y migración de payload. |

# 9. Pruebas, documentación y gobierno del repositorio

## 9.1 Pruebas

El proyecto sí contiene pruebas y estas han detectado errores reales durante los cambios recientes. Esa es una fortaleza. No obstante, varios tests están acoplados a textos exactos, tipos concretos de botón o fakes que implementan interfaces demasiado grandes. El resultado es que una mejora visual puede romper una prueba sin romper el comportamiento, mientras que una regla duplicada entre datasources puede no tener una prueba de consistencia.

Mantener: tests de BLoC, reglas de carrito, resolver de precios, migraciones, cotización y preparación.

Reducir fragilidad: usar Keys semánticas y helpers de interacción; buscar intención en vez de tipo de botón.

Añadir: tests de use cases, mappers, migraciones y consistencia de read models.

Organizar: reflejar lib/ en test/ o agrupar por feature/subfeature; evitar una raíz plana cada vez mayor.

Fakes: usar interfaces segregadas o mocks generados; no agregar implementaciones por defecto al dominio solo para que los fakes compilen.

## Pirámide recomendada

| Nivel | Objetivo | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Unitarias | Reglas puras y rápidas | Estados, value objects, códigos, precios, transiciones, mappers. |
| Use case | Orquestación sin Flutter | Crear/editar pedido, generar cotización, registrar preparación. |
| Datasource/migración | SQL y compatibilidad | Migrar v18→v22, cotización vigente, progreso activo. |
| Widget | Interacción y accesibilidad | Filtros, formulario por paso, diálogos, SafeArea. |
| Integración | Flujos entre módulos | Cliente→Nuevo pedido, editar pedido, cotizar→PDF, preparar→cargar. |
| Smoke E2E | Camino crítico en tablet | Crear producto, pedido, cotización y cierre operativo. |

## 9.2 Documentación

El README actual es el texto inicial generado por Flutter. No explica el propósito del producto, la arquitectura, cómo preparar SQLite, cómo ejecutar pruebas, cómo aplicar migraciones ni qué significa cada módulo. La falta de documentación hace que la arquitectura real se forme por acumulación de parches.

README principal con objetivo, requisitos, ejecución, pruebas y mapa de módulos.

docs/architecture/overview.md con reglas de dependencias.

docs/adr/ para decisiones: fuente canónica de producto, estados, sincronización, navegación y usuario.

docs/database/ con esquema, versión y política de migraciones.

docs/features/ con flujo funcional y ownership de cada módulo.

## 9.3 CI y reglas de repositorio

No se observaron comprobaciones automáticas del commit auditado. La validación manual actual es valiosa, pero no evita que un commit posterior omita una prueba. Además, .gitignore no contempla .backup_* ni scripts temporales, aunque el último commit limpió una cantidad considerable de ellos.

Pipeline mínimo en cada pull request: 1. flutter pub get 2. dart format --output=none --set-exit-if-changed lib test 3. flutter analyze 4. flutter test --coverage 5. tests de migración SQLite 6. verificación de imports prohibidos 7. artefacto opcional: reporte de cobertura y tamaño de archivos

Agregar .backup_*/ y un directorio tooling/local_patches/ ignorado o externo al repo.

Usar mensajes de commit descriptivos: feat(pedidos), fix(catalogo), refactor(database).

Proteger main: PR requerido, CI verde y al menos una revisión para cambios estructurales.

Evitar commits como “asdf”; impiden entender intención y alcance.

# 10. Arquitectura objetivo recomendada

La arquitectura objetivo debe seguir siendo Feature First, pero con una capa de aplicación explícita y subfunciones dentro de los módulos más grandes. No se recomienda crear paquetes Dart independientes todavía; primero conviene estabilizar límites dentro de lib/.

## Principios

1. La presentación solo conoce casos de uso, estados de UI y entidades/read models necesarios para mostrar datos.

2. La aplicación orquesta casos de uso y contiene commands, queries y drafts.

3. El dominio define reglas, entidades, value objects y contratos pequeños.

4. Datos implementa repositorios, modelos SQLite/API, mappers y datasources.

5. Core contiene infraestructura transversal, no reglas específicas de Catálogo o Pedidos.

6. Cada estado y concepto comercial tiene una representación tipada y un único codec de persistencia.

7. Las consultas transversales se modelan como read repositories/query services, no como duplicación de SQL en cada módulo.

## Dependencias permitidas

presentation ---> application ---> domain ^ ^ ¦ ¦ data -------- repository implementations Reglas: - domain no importa application, data, presentation ni Flutter. - application no importa widgets/pages ni sqflite. - data no importa presentation. - presentation no ejecuta SQL ni usa data models. - core no importa features.

## Subdominios recomendados para Pedidos

| Subfeature | Responsabilidad | Contratos sugeridos |
| --- | --- | --- |
| order_entry | Crear y editar carrito/pedido | OrderDraftRepository, CreateOrder, UpdateOrder. |
| order_management | Listado, detalle, estados, cancelación/reactivación | OrderRepository, OrderReadRepository. |
| quotations | Borradores, versiones, precios y PDF | QuotationRepository, GenerateQuotationPdf. |
| consolidation | Agrupación exacta de productos/presentaciones | ConsolidationQueryRepository. |
| preparation | Avances por producto y pedido | PreparationRepository, RegisterPreparation. |
| loading | Carga del vehículo y paquetes | LoadingRepository, ConfirmLoading. |
| shared | IDs, estados, value objects comunes dentro de Pedidos | OrderId, CommercialStatus, OperationalStatus. |

## Diseño de modelos

| Ejemplo actual | Destino objetivo | Razón |
| --- | --- | --- |
| Step4SalesDraft en widgets | catalogo/application/product_form/models/sales_configuration_draft.dart | Es un borrador de caso de uso, no un widget. |
| PricingStep5Draft en widgets | catalogo/application/product_form/models/pricing_draft.dart | Permite probar precios sin Flutter. |
| Map<String,dynamic> preciosConfigurados | PricingConfiguration + PricingConfigurationModel | Tipo de dominio/aplicación + modelo de persistencia. |
| ProductoDetalle directo desde SQLite | ProductRowModel → ProductMapper → Product | Aísla cambios de esquema. |
| DashboardData como “entity” | DashboardReadModel en application/queries | Es una proyección de pantalla, no un agregado de dominio. |
| Estados String | CommercialOrderStatus / OperationalOrderStatus | Transiciones y codec únicos. |

# 11. Estructura de carpetas propuesta

La siguiente estructura es una meta, no una operación única. Debe construirse por fases y mantener adaptadores temporales para no romper funcionalidades.

lib/ main.dart app/ bootstrap/ app_bootstrap.dart app_dependencies.dart navigation/ app_router.dart app_destination.dart main_shell_page.dart app_navigation_rail.dart theme/ app_theme.dart app_colors.dart app_typography.dart session/ current_user.dart session_provider.dart core/ database/ app_database.dart database_migrator.dart migrations/ migration_v22.dart migration_v23.dart schema/ catalog_schema.dart order_schema.dart customer_schema.dart sync_schema.dart errors/ app_failure.dart failure_mapper.dart logging/ app_logger.dart result/ result.dart sync/ sync_engine.dart sync_operation.dart presentation/ widgets/ app_notice.dart app_page_header.dart app_empty_state.dart features/ catalogo/ domain/ entities/ value_objects/ repositories/ services/ application/ product_form/ models/ use_cases/ product_search/ models/ queries/ data/ datasources/ models/ mappers/ repositories/ storage/ presentation/ pages/ blocs/ sections/ dialogs/ forms/ widgets/ pedidos/ shared/ order_entry/ order_management/ quotations/ consolidation/ preparation/ loading/ # cada subfeature repite domain/application/data/presentation cuando # su tamaño lo justifique; no crear carpetas vacías por anticipación. clientes/ hojas_pedido/ dashboard/ estructura_catalogo/

## Regla práctica para pages, views y widgets

| Elemento | Límite recomendado | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Page | Composición, provider y navegación; idealmente < 250–350 líneas. | DashboardPage monta DashboardHeader + DashboardBody. |
| Section/View | Una sección coherente de pantalla; puede tener estado local visual. | DashboardPreparationSection. |
| Widget | Componente reusable sin orquestación de negocio. | StatusChip, ProductCard, MoneyText. |
| Dialog/Sheet | Archivo propio si supera una interacción simple. | GenerateQuotationDialog. |
| Form | Controladores/validación visual; entrega un draft tipado. | CustomerForm, ProductIdentityForm. |
| Bloc/State | No importa ningún archivo de widgets/pages. | ProductFormBloc usa ProductDraft. |

No usar límites de líneas como dogma Los límites sirven como alarma, no como regla automática. Un archivo puede superar el umbral si tiene una única responsabilidad clara. En el proyecto actual, el problema no es solo el tamaño: es la combinación de SQL, negocio, navegación, estado, serialización y UI dentro de la misma unidad.

# 12. Plan de corrección por fases

La refactorización debe mantener el producto utilizable en todo momento. Cada fase debe cerrar con format, analyze, pruebas existentes, pruebas nuevas y una ejecución manual de los flujos críticos. No conviene mover todos los archivos de una vez.

| Fase | Duración orientativa | Trabajo | Resultado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 · Línea base | 1–2 días | Congelar alcance, crear rama de arquitectura, documentar flujos, ejecutar suite completa, medir tamaños/dependencias/cobertura. | Informe reproducible y CI inicial sin cambiar comportamiento. |
| Fase 1 · Gobierno e higiene | 2–4 días | README, ADR inicial, .gitignore, convención de commits, theme tokens, CurrentUser y destinos tipados. | Menos hardcode y repositorio protegido. |
| Fase 2 · Romper dependencias prohibidas | 4–7 días | Mover drafts de pasos 4–7 fuera de widgets; eliminar imports presentation/widgets desde BLoC/State; crear criterios de búsqueda compartidos tipados. | Capas compilables y testeables sin UI. |
| Fase 3 · Modelos y mappers | 1 semana | Introducir ProductModel, OrderModel, CustomerModel y mappers. Mantener adapters de compatibilidad JSON. | Dominio sin Map<String,dynamic> ni toMap de SQLite. |
| Fase 4 · Dividir Catálogo y formulario | 1–2 semanas | Separar ProductLocalDataSource, image storage, validators y casos de uso del formulario; dividir la página por secciones. | Registro de producto modular y estable. |
| Fase 5 · Dividir Pedidos | 2–3 semanas | Crear subfeatures y contratos segregados; extraer cotización, preparación, carga y read models del datasource central. | Fakes pequeños, reglas únicas y cambios aislados. |
| Fase 6 · Database modular | 1–2 semanas | MigrationRunner, schema files, tests de migración y decisión sobre JSON/tablas. | Migraciones controladas y fuente de verdad explícita. |
| Fase 7 · UI y navegación | 1–2 semanas | Router, shell tipado, sections de Dashboard/Estructura, eliminar implementación legada, conectar Cliente→Pedido. | Flujos coherentes y páginas mantenibles. |
| Fase 8 · Sincronización | según backend | Remote adapters, outbox, reintentos, conflictos e identidad. | Offline-first completo, no solo almacenamiento local. |

## Orden interno recomendado para una refactorización segura

1. Agregar pruebas alrededor del comportamiento actual.

2. Crear el nuevo tipo/servicio en paralelo.

3. Añadir adapter desde la interfaz antigua.

4. Migrar un consumidor a la vez.

5. Verificar resultados y base existente.

6. Eliminar el código viejo cuando no tenga consumidores.

7. Actualizar documentación y ADR en el mismo pull request.

## Backlog inicial de 30 acciones

| ID | Acción |
| --- | --- |
| P0-01 | Crear CI format/analyze/test. |
| P0-02 | Mover Step4SalesDraft fuera de widgets. |
| P0-03 | Mover PricingStep5Draft fuera de widgets. |
| P0-04 | Mover Step6ImagesDraft fuera de widgets. |
| P0-05 | Eliminar imports de widgets en ProductoFormBloc/State. |
| P0-06 | Crear ADR de fuente canónica producto JSON/tablas. |
| P0-07 | Segregar PedidosRepository. |
| P0-08 | Extraer QuotationRepository y QuotationLocalDataSource. |
| P0-09 | Extraer PreparationRepository/DataSource. |
| P0-10 | Extraer LoadingRepository/DataSource. |
| P1-01 | Crear ProductModel/ProductMapper. |
| P1-02 | Extraer ProductImageStorage. |
| P1-03 | Crear tipos CommercialStatus y OperationalStatus. |
| P1-04 | Crear CurrentUser/SessionContext. |
| P1-05 | Reemplazar “Alfonzo Esteban” hardcodeado. |
| P1-06 | Crear AppTheme y tokens visuales. |
| P1-07 | Crear AppDestination y quitar índices mágicos. |
| P1-08 | Conectar Cliente→Nuevo pedido con cliente preseleccionado. |
| P1-09 | Eliminar vista legada de Estructura catálogo. |
| P1-10 | Separar DashboardPage en sections. |
| P1-11 | Separar EstructuraCatalogoPage en pages/dialogs/sections. |
| P1-12 | Crear DashboardQueryRepository. |
| P1-13 | Centralizar consulta de cotización vigente. |
| P1-14 | Centralizar progreso de preparación/carga. |
| P2-01 | Modularizar AppDatabase y migraciones. |
| P2-02 | Añadir tests de migración desde versiones históricas. |
| P2-03 | Reorganizar test/ por feature. |
| P2-04 | Reemplazar selectores frágiles por Keys semánticas. |
| P2-05 | Actualizar README y guía de contribución. |
| P2-06 | Actualizar .gitignore para backups/scripts locales. |

# 13. Reglas de arquitectura y criterios de aceptación

## Reglas de importación

domain no importa package:flutter, sqflite, widgets, pages ni data.

application no importa presentation/widgets ni sqflite.

data no importa presentation.

BLoC/State no importa archivos de widgets para obtener modelos.

core no importa features; las features pueden importar core.

Una feature no importa la presentación de otra feature. Los contratos compartidos se mueven a domain/application/shared con ownership explícito.

## Reglas de diseño de código

Una clase tiene un motivo principal de cambio.

Los repositorios se dividen por agregado o capacidad, no por “todo el módulo”.

Los métodos de repositorio abstracto no tienen defaults que oculten faltantes, salvo adapters de compatibilidad marcados y con fecha de retiro.

No usar Map<String, dynamic> fuera de data/models o adapters de compatibilidad.

No persistir estados comerciales con cadenas arbitrarias sin codec central.

Toda operación de escritura registra actor, timestamp, resultado y error tipado cuando aplique.

No añadir archivos con sufijo “corregido”, “nuevo”, “final” o “integrada”; el nombre describe la responsabilidad actual.

No versionar backups ni scripts de aplicación local del parche.

## Definition of Done para cada fase

| Criterio | Aceptación |
| --- | --- |
| Compilación | dart format sin cambios pendientes y flutter analyze sin errores/advertencias introducidas. |
| Pruebas | Suite afectada y suite completa verdes; prueba nueva para la regla movida. |
| Arquitectura | No aparecen imports prohibidos; el archivo viejo queda sin consumidores antes de eliminarlo. |
| Persistencia | Migración aditiva probada con DB existente; nunca borrar la DB del usuario. |
| Flujo | Prueba manual en tablet/emulador del camino modificado. |
| Documentación | README/ADR/diagrama actualizado en el mismo cambio. |
| Reversibilidad | Commit pequeño, mensaje descriptivo y backup local fuera del repositorio. |

## Métricas que conviene incorporar

| Métrica | Umbral de alerta inicial | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| Tamaño de archivo Dart | > 500 líneas | Revisar responsabilidad; no dividir mecánicamente. |
| Complejidad ciclomática | > 15 por método | Extraer reglas/estrategias. |
| Métodos por repositorio | > 12–15 | Revisar segregación. |
| Imports cruzados de presentation | > 0 | Cero dependencias prohibidas. |
| Map<String,dynamic> en domain | > 0 | Cero, excepto adapter temporal documentado. |
| Cobertura de dominio/application | < 80 % | Subir primero reglas críticas. |
| Tiempo de suite | > 5–8 min local | Paralelizar y separar smoke/integración. |
| Warnings de analyze | > 0 nuevos | Cero deuda nueva. |

# 14. Conclusión

La aplicación no está en una situación de “tirar y comenzar de nuevo”. Tiene suficiente lógica funcional y pruebas como para justificar una refactorización evolutiva. El desorden observado proviene de un crecimiento rápido orientado a cerrar funciones: cada corrección se añadió al lugar más cercano, y con el tiempo algunos archivos se convirtieron en centros de gravedad del proyecto.

La corrección más importante no es mover archivos por estética. Es restablecer la dirección de dependencias y definir una fuente única de reglas. Cuando ProductoFormBloc deje de depender de widgets, cuando Pedidos se divida por capacidades, cuando SQLite tenga modelos/mappers y cuando Dashboard/Hojas compartan read models consistentes, la estructura de carpetas comenzará a representar realmente la arquitectura.

La prioridad debe ser: 1) línea base y CI; 2) modelos de aplicación fuera de widgets; 3) repositorios/datasources segregados; 4) fuente canónica de persistencia; 5) navegación, tema y sesión; 6) división de páginas gigantes. Este orden reduce riesgo y permite seguir entregando funcionalidades durante la reorganización.

Recomendación final Crear una rama de refactorización y ejecutar primero las fases 0–2 sin cambiar comportamiento visible. Después migrar Catálogo y Pedidos por subfunciones. No comenzar por mover cientos de archivos: comenzar por contratos, tipos y pruebas; la nueva estructura surgirá de esos límites.

# Anexo A. Inventario de evidencias

| Ref. | Ruta | Observación |
| --- | --- | --- |
| E-01 | lib/app/app.dart | Composición manual de repositorios en build; tema azul; providers globales parciales. |
| E-02 | lib/app/navigation/main_shell_page.dart | Índices, revision counters, IndexedStack, callbacks y usuario/rol hardcodeados. |
| E-03 | lib/core/database/app_database.dart | Base v22, esquema y migraciones de todos los módulos; JSON y tablas normalizadas. |
| E-04 | lib/features/catalogo/data/datasources/catalogo_local_datasource.dart | SQL, validación, imágenes, serialización y mapeo en una clase. |
| E-05 | lib/features/catalogo/data/datasources/catalogo_remote_datasource.dart | Método de sincronización sin implementación. |
| E-06 | lib/features/catalogo/data/repositories/catalogo_repository_impl.dart | Remote datasource inyectado, pero sincronización fuera del contrato auditado y sin implementación real. |
| E-07 | lib/features/catalogo/domain/entities/nuevo_producto.dart | Map<String,dynamic> para configuraciones. |
| E-08 | lib/features/catalogo/domain/entities/producto_detalle.dart | Map<String,dynamic> en entidad de dominio. |
| E-09 | lib/features/catalogo/domain/entities/catalogo_form_data.dart | Varias entidades en un archivo y toMap en domain. |
| E-10 | lib/features/catalogo/presentation/bloc/producto_form_bloc.dart | BLoC grande que importa drafts desde widgets. |
| E-11 | lib/features/catalogo/presentation/bloc/producto_form_state.dart | State grande, validaciones de flujo y tipos importados desde widgets. |
| E-12 | lib/features/catalogo/presentation/pages/producto_form_page.dart | Página multietapa con numerosos componentes privados y numeración interna histórica. |
| E-13 | lib/features/catalogo/presentation/pages/catalogo_page.dart | Navegación manual y colores repetidos. |
| E-14 | lib/features/pedidos/domain/repositories/pedidos_repository.dart | Contrato muy amplio con métodos por defecto y UnimplementedError. |
| E-15 | lib/features/pedidos/data/datasources/pedidos_local_datasource.dart | Datasource transversal de pedidos, cotizaciones, preparación, carga, hojas y clientes. |
| E-16 | lib/features/pedidos/presentation/bloc/pedidos_bloc.dart | Carrito, filtros, edición, cliente, precios y persistencia en un BLoC. |
| E-17 | lib/features/pedidos/presentation/pages/pedidos_page.dart | Tres tabs, refresco mediante revision key y BLoCs parciales. |
| E-18 | lib/features/home/presentation/bloc/home_bloc.dart | Home depende de Pedidos y silencia excepciones con valores por defecto. |
| E-19 | lib/features/home/presentation/pages/home_page.dart | Página extensa, navegación por índices y componentes privados. |
| E-20 | lib/features/clientes/data/datasources/clientes_local_datasource.dart | Mapeo directo de SQLite a domain. |
| E-21 | lib/features/clientes/presentation/pages/clientes_page.dart | Acción Nuevo pedido no conectada. |
| E-22 | lib/features/clientes/presentation/pages/cliente_form_page.dart | StatefulWidget con llamadas directas al repositorio. |
| E-23 | lib/features/hojas_pedido/data/datasources/hojas_pedido_local_datasource.dart | Agregados y cálculos duplicados de pedidos, cotizaciones y preparación. |
| E-24 | lib/features/dashboard/data/datasources/dashboard_local_datasource.dart | Read model transversal con numerosas consultas SQL. |
| E-25 | lib/features/dashboard/domain/entities/dashboard_data.dart | Muchas proyecciones de pantalla dentro de un archivo de entidades. |
| E-26 | lib/features/dashboard/presentation/pages/dashboard_page.dart | Pantalla y componentes extensos en un archivo. |
| E-27 | lib/features/estructura_catalogo/data/datasources/estructura_catalogo_local_datasource.dart | CRUD, reglas, validación, actualizaciones cruzadas y sync. |
| E-28 | lib/features/estructura_catalogo/presentation/pages/estructura_catalogo_page.dart | Vista integrada y vista alternativa/legada; BLoC + repositorio directo. |
| E-29 | pubspec.yaml | Dependencias y go_router declarado; sin assets/fuentes propias. |
| E-30 | analysis_options.yaml | Solo flutter_lints, sin reglas arquitectónicas adicionales. |
| E-31 | README.md | Contenido de plantilla Flutter. |
| E-32 | .gitignore | No ignora .backup_* ni scripts de parche. |
| E-33 | Commit 9ba8f425… | Eliminó numerosos respaldos y scripts; mensaje “asdf”. |
| E-34 | GitHub status/workflows del commit | No se observaron checks ni ejecuciones de workflow. |

## Nota de trazabilidad

Las rutas anteriores corresponden al commit auditado. La ausencia de una ruta en este inventario no significa que no haya sido considerada; el anexo enumera los archivos más representativos que sustentan el diagnóstico. Para la fase 0 se recomienda generar automáticamente un inventario completo con tamaño, imports y complejidad por archivo.

# Anexo B. Mapa de migración de archivos

| Origen actual | Destino sugerido | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| app/app.dart | app/bootstrap/app_bootstrap.dart + app_dependencies.dart | Separar construcción de dependencias de MaterialApp. |
| app/navigation/main_shell_page.dart | navigation/main_shell_page.dart + app_navigation_rail.dart + app_destination.dart | Eliminar índices mágicos y separar UI del rail. |
| core/database/app_database.dart | database/app_database.dart + schema/* + migrations/* | Modularizar esquema y migraciones. |
| catalogo/.../catalogo_local_datasource.dart | product_local_datasource.dart, product_image_storage.dart, product_mapper.dart | Separar I/O, archivos y mapeo. |
| catalogo/domain/entities/catalogo_form_data.dart | atributo_def.dart, catalog_form_data.dart, presentation.dart, product_price.dart | Una responsabilidad por archivo; retirar toMap del dominio. |
| catalogo/widgets/paso4_venta_logistica_contenido.dart | application/product_form/models/sales_configuration_draft.dart + presentation/sections/sales_step.dart | Separar modelo de UI. |
| catalogo/widgets/paso5_precios_corregido.dart | application/product_form/models/pricing_draft.dart + presentation/sections/pricing_step.dart | Separar modelo, reglas y visual. |
| catalogo/widgets/paso6_imagenes_corregido.dart | application/product_form/models/images_draft.dart + presentation/sections/images_step.dart | Separar borrador y UI. |
| catalogo/bloc/producto_form_bloc.dart | application/use_cases + presentation/bloc/product_form_bloc.dart | Reducir BLoC a orquestación de UI. |
| pedidos/domain/repositories/pedidos_repository.dart | order_repository.dart, quotation_repository.dart, preparation_repository.dart, loading_repository.dart | Segregación de interfaces. |
| pedidos/data/datasources/pedidos_local_datasource.dart | subfeature datasources + order_read_local_datasource.dart | Aislar comandos y consultas. |
| pedidos/presentation/bloc/pedidos_bloc.dart | order_draft_bloc.dart + product_picker_bloc.dart | Separar catálogo/carrito de guardado/edición. |
| dashboard/domain/entities/dashboard_data.dart | application/read_models/* | Reconocer que son proyecciones de consulta. |
| dashboard/presentation/pages/dashboard_page.dart | dashboard_page.dart + sections/* + dialogs/* | Reducir archivo y permitir pruebas por sección. |
| estructura_catalogo/presentation/pages/estructura_catalogo_page.dart | una page + sections/forms/dialogs; eliminar vista legada | Evitar implementación paralela. |
| clientes/presentation/pages/cliente_form_page.dart | cliente_form_page.dart + cliente_form_cubit.dart | Consistencia de estado y errores. |
| home/presentation/bloc/home_bloc.dart | HomeQuery/use case + HomeRepository | No depender del repositorio completo de Pedidos. |

Cierre del anexo Este mapa no debe ejecutarse con un “move” masivo. Cada movimiento debe acompañarse de un adapter, pruebas y eliminación de imports antiguos. El criterio de éxito es reducir acoplamiento y duplicación, no simplemente cambiar rutas.